CAcert und das Audit

---
Um CAcert Root-Zertifikate in Browser zu
 bekommen
=> wird ein Audit benötigt
=> das erfordert
Management
Policies + Verfahrensanweisungen
Audit der Geschäftsabläufe & Systeme
gegenüber diesen Richtlinien und Verfahren.

---
CAcert hat zwei wesentliche Tätigkeitsbereiche
Assurances
Systeme.

---
a. Assurance
Assurance Policy ist nun in
 => vollem POLICY-Status
Verbindlich für alle Assurer
Der Prozess der Assurance kann nun Ge-Audited
 werden.

---
a.i Auditor auf (ATE) Tour
Assurer sollen Auditor prüfen
== ein Beleg für Assurance im Einklang mit der
 Policy
verifiziert die Qualität der Assurance
(Steigerung der Qualität des Assurens?)

---
a.ii Auditor Vertretung (co-Auditors)
Erfahrene Assurer vertreten den Auditor und
 sollen stattdessen von Assurern geprüft werden
(Wurde bereits assured, überwacht er
 das Assuren eines anderen Assurers)
Im Bericht ein Statement:
 „Assurance wurde gemäß Policy durchgeführt.”
Gilt als "weiterer Nachweis" für das Audit.

---
a.iii Assurance Audit
Abschluß für Nachweise:
 war der 16. Mai '09 München

---
b. Systeme
Verzögerung des System-Audits
 mangels sicheren Hosting-Dienstes
Serverumzug am 1. Oktober 2008
von Wien
ins sichere Datenzentrum BIT
 einer Firma in Ede, NL

---
b. Systeme (Fortsetzung)
Neues Team von Systemadministratoren
Freigabe Security Policy in DRAFT-Status
  => Verbindlich für die Systemverwalter und
      Techniker mit Zugangsrechten
  => System-Audit gegenüber dieser Richtlinie
      jetzt möglich.

---
b.i Audit Vorort Inspektion
1. Besuch am 4., 5., 6. Mai 2009
     warm-up: personnel, Roots, Access, inventory
Voraussichtlich 1. von 3 Besuchen.
Nächster Besuch: Mitte Juni

---
b.ii Zertifizierungs-Verfahrensanweisung
      (Certification Practice Statement, CPS)
Seit Juli 2009 im Draft Status
und somit verbindlich.

---
b.iii Audit der Software
Innsbruck Softwarecamp
 Woche 20. April 2009
Ernsthafte Schwierigkeiten bei der Wartung
 Optimierung und Absicherung
keine verläßliche Aussage möglich
Neues Software Entwicklungsteam,
 neues Design, Neuaufbau

---
Hintergründe zum Audit

---
Hintergründe zum Audit
Der Maßstab für das Audit nennt sich
 DRC for "David Ross Criteria".
David ist ein Qualitäts-Ingenieur im Ruhestand
Er startete das CAcert Audit
Er hat eine andere Aufgabe übernommen

---
Hintergründe zum Audit
Die DRC haben eine solide Eigenschaft:
sie verlangen, daß
alle Risiken,
jegliche Haftung und
alle Verpflichtungen
klar gegenüber jedermann dargelegt werden!

---
Hintergründe zum Audit
Dies errichtete etliche gewaltige Hürden für die CA:
Was genau sind die Risiken/Haftung/Pflichten?
Auf wen beziehen sie sich?
Sind sie zumutbar?
Und wie soll mit ihnen umgegangen werden?

---
Hintergründe zum Audit
Ein wichtiges Ergebnis der Überlegungen:
wir benötigen
eine Vereinbarung der CAcert-Gemeinschaft
und sie muß folgendes leisten:

---
Hintergründe zum Audit
a. Mitglieder in beidseitig verpflichtende
    Gemeinschaft einbinden
b. die Risiken/Haftung/Pflichten festzulegen.
c. die Haftung zu begrenzen
1000 Euro
die Haftung an die Mitglieder zurück zu geben

---
Hintergründe zum Audit
Wie können wir die Verbindlichkeiten zurückgeben?
Durch unser eigenes „Forum der Streitbeilegung“,
Zustimmung dieser Form der Streitbeilegung
Schreiben einer Policy um den Prozess zu
 kontrollieren:
==> Arbitration.

---
Hintergründe zum Audit
Zusammenfassung: Das ursprüngliche „Warum“
 der Arbitration:
Audit (DRC) zwingt die Offenlegung der
   Verbindlichkeiten
Einfacher Fix: Limitierung
Komplexer Fix: Verteilung
die sichere und günstige Lösung zur Verteilung:
eine eigene Arbitration nutzen
(Das letzte Kapitel diskutierte das „Wie“.)